ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку «программной системы для управления кулинарными рецептами и автоматизации формирования списка продуктов»

2025

Содержание

Введение	2

1	Термины и определения	3

2	Перечень сокращений	4

3	Основные сведения о разработке	5

3.1	Наименование разработки	5

3.2	Цель и задачи	5

3.3	Сведения об участниках разработки	5

3.4	Сроки разработки	5

3.5	Назначение разработки	6

4	Описание предметной области	7

5	Требования к результатам разработки	11

5.1	Основные функции системы	11

5.2	Возможности пользователя	12

5.3	Требования к показателям назначения	12

5.4	Требования к пользовательскому интерфейсу	13

5.5	Требования к видам обеспечения	20

5.5.1	Требования к математическому обеспечению	20

5.5.2	Требования к информационному обеспечению	20

5.5.3	Требования к метрологическому обеспечению	21

5.5.4	Требования к техническому обеспечению	21

5.6	Требования к надежности	21

5.7	Требования к безопасности	21

5.8	Требования к патентной чистоте	21

5.9	Требования к перспективам развития	21

6	Состав и содержание работ	23

7	Порядок разработки	24

8	Требования к документированию	25

- Введение

В данном документе представлено техническое задание на разработку программной системы для управления кулинарными рецептами и автоматизации формирования списка продуктов.

Настоящее техническое задание содержит требования к разработке проекта, его цель и задачи, сведения о заказчике и исполнителе, сроки выполнения и назначение работы. Документ включает описание предметной области, основные определения, требования к функциональным и нефункциональным характеристикам системы, а также порядок её сдачи и приёмки.

Техническое задание предназначено:

для технических специалистов, осуществляющих разработку программной системы, с целью понимания требований к проекту и обеспечения корректной реализации;

для представителей заказчика работ, с целью подтверждения соответствия результатов разработки заявленным требованиям и обеспечения приёмки работы.

Термины и определения

В настоящем документе применяются следующие термины и определения:

- программная система – это комплекс программных средств, реализующих функциональные возможности по публикации и управлению кулинарными рецептами, а также автоматизации формирования списка продуктов.

- пользователь – это физическое лицо, зарегистрированное в системе и использующее её функционал для создания, редактирования и просмотра рецептов, взаимодействия с другими пользователями и формирования списка покупок.

- гость (анонимный пользователь) – это лицо, не прошедшее регистрацию, имеющее доступ только к просмотру рецептов и статических страниц.

- администратор – это пользователь, обладающий расширенными полномочиями по управлению системой, включая модерацию контента, управление тегами, ингредиентами и пользователями через административный интерфейс.

- рецепт – это структурированная запись, содержащая название, описание, список ингредиентов с указанием их количества, время приготовления, изображение и теги.

- ингредиент – это наименование продукта, используемое при приготовлении блюда, указываемое в составе рецепта.

- тег – это ключевая метка (категория), присваиваемая рецептам для их классификации и упрощения поиска.

- избранное – это список рецептов, выбранных пользователем для быстрого доступа.

- подписка – это функция, позволяющая пользователю отслеживать новые публикации выбранных авторов рецептов.

- список покупок – это автоматически формируемый перечень ингредиентов, необходимых для приготовления выбранных пользователем рецептов, с возможностью суммирования одинаковых продуктов.

- короткая ссылка на рецепт – это уникальный постоянный идентификатор, обеспечивающий быстрый доступ к конкретному рецепту независимо от его изменений.

- фильтрация рецептов – это отбор рецептов по одному или нескольким тегам, реализованный по логике «или».

Перечень сокращений

ГОСТ – межгосударственный стандарт, который фиксирует требования к оформлению, изготовлению или производству чего-либо.

СТП – стандарт предприятия.

Гб – гигабайт.

ГГц – гигагерц.

ПМИ – программа и методика испытаний.

GPL – универсальная общественная лицензия.

ИС – информационная система.

ПО – программное обеспечение.

СУБД – система управления базами данных.

API – программный интерфейс приложения (Application Programming Interface).

DRF – Django REST Framework.

JWT – JSON Web Token (формат токенов для аутентификации).

UI – пользовательский интерфейс (User Interface).

UX – пользовательский опыт (User Experience).

PDF – Portable Document Format (формат представления документов).

Основные сведения о разработке

В данном разделе настоящего технического задания описываются основные сведения о разработке программной системы для управления кулинарными рецептами и автоматизации формирования списка продуктов.

Наименование разработки

Наименование разработки – «Программная система для управления кулинарными рецептами и автоматизации формирования списка продуктов».

Цель и задачи

Цель разработки – создание веб-программной системы, обеспечивающей пользователям возможность публикации и управления кулинарными рецептами, подписки на других пользователей, добавления рецептов в избранное и автоматизации формирования агрегированного списка покупок с возможностью его скачивания.

Задачи разработки:

- обеспечить ведение кулинарных рецептов (создание, редактирование, удаление, просмотр);

- реализовать регистрацию, аутентификацию и управление пользовательскими профилями (аватар, смена пароля);

- обеспечить механизмы подписок на авторов и управление избранными рецептами;

- автоматизировать формирование списка покупок с суммированием ингредиентов и экспортом в .txt/.pdf;

- реализовать фильтрацию рецептов по тегам и пагинацию выдачи;

- предоставить административные функции управления тегами и ингредиентами, а также модерацию пользователей и контента.

Сведения об участниках разработки

Исполнителем является студент Колледжа ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» учебной группы ИСПк-403-52-00 Чарушин Егор Вадимович.

Сроки разработки

Разработка программного продукта должна быть осуществлена в рамках 2025-2026 учебного года.

Назначение разработки

Основным назначением разрабатываемой программной системы является обеспечение пользователей возможностью публикации, редактирования и хранения кулинарных рецептов, а также автоматизации процесса формирования списка продуктов, необходимых для приготовления выбранных блюд.

Система предназначена для упрощения планирования покупок, организации питания и взаимодействия пользователей кулинарного сообщества. Она может применяться как в личных целях (домашнее использование), так и в образовательных или демонстрационных целях при изучении основ веб-разработки и организации пользовательских сервисов.

Описание предметной области

Программная система для управления кулинарными рецептами и автоматизации формирования списка продуктов предназначена для организации взаимодействия пользователей в кулинарной сфере. Система представляет собой веб-приложение, обеспечивающее публикацию рецептов, управление ими, подписки на авторов, добавление рецептов в избранное, а также автоматическое формирование агрегированного списка покупок.

Основные возможности предметной области включают:

- публикацию рецептов: пользователи могут создавать, редактировать и удалять собственные рецепты, сопровождая их изображениями и тегами;

- организацию взаимодействия пользователей: подписка на авторов, формирование ленты публикаций, добавление рецептов в избранное;

- автоматизацию планирования покупок: формирование списка ингредиентов по выбранным рецептам, суммирование одинаковых продуктов и возможность скачивания итогового списка в формате .txt или .pdf;

- фильтрацию по тегам: удобный поиск и систематизацию рецептов по категориям.

Цели использования программной системы:

- упрощение процесса планирования питания — пользователи получают автоматизированный инструмент для составления списка покупок;

- объединение кулинарного сообщества — возможность делиться рецептами, взаимодействовать с другими авторами, подписываться на публикации;

- образовательные цели: система может использоваться для изучения принципов работы современных веб-приложений, а также как справочный ресурс по приготовлению различных блюд.

Основная аудитория системы:

- частные пользователи: люди, готовящие дома и планирующие покупки продуктов;

- кулинарные энтузиасты и блогеры: авторы, публикующие рецепты и делящиеся опытом;

- учащиеся и преподаватели: система может применяться в учебных целях при изучении веб-разработки, баз данных и информационных систем;

- администраторы системы: специалисты, поддерживающие работу сервиса, модерирующие контент и управляющие данными.

На данный момент существуют следующие аналоги программной системы для управления кулинарными рецептами и автоматизации формирования списка продуктов.

Аналог №1.

Название: Yummly

Ссылка: https://yummly.сom

Рассмотрим внешний вид аналога №1 (Рис. 1).

Рисунок 1 – Изображение веб-приложения «Yummly»

Преимуществами аналога являются:

- наличие большой базы рецептов;

- интеллектуальный поиск по ингредиентам;

- рекомендации на основе предпочтений пользователя.

Недостатки:

- интерфейс доступен в основном на английском языке;

- часть функций требует платной подписки;

- отсутствует полноценная автоматизация формирования общего списка покупок при выборе нескольких рецептов.

Аналог №2.

Название: Cookpad.

Ссылка: https://cookpad.com

Рассмотрим внешний вид аналога №2 (Рис. 2).

Рисунок 2 – Изображение веб-приложения «Cookpad».

Преимущества:

- активное сообщество пользователей;

- возможность публикации и обсуждения рецептов;

- наличие мобильного приложения.

Недостатки:

- ограниченный функционал списка покупок;

- отсутствие агрегации ингредиентов при формировании корзины;

- интерфейс перегружен рекламными материалами.

Аналог №3.

Название: Povarenok.

Ссылка: https://www.povarenok.ru

Рассмотрим внешний вид аналога №3 (Рис. 3).

Рисунок 3 – Изображение веб-сервиса «Povarenok».

Преимущества:

- крупная русскоязычная база рецептов;

- фильтрация по категориям и тегам;

- большое кулинарное сообщество.

Недостатки:

- устаревший дизайн интерфейса;

- отсутствие функции автоматического суммирования ингредиентов;

- ограниченные возможности экспорта списка покупок.

Таким образом, к достоинствам существующих аналогов можно отнести наличие крупных баз рецептов и активного пользовательского сообщества.

К недостаткам – ограниченный функционал, отсутствие автоматизации формирования общего списка покупок и недостаточную интеграцию сервисов для взаимодействия пользователей (подписки, избранное, персональные рекомендации).

Требования к результатам разработки

Результаты настоящей разработки должны соответствовать требованиям, указанным в данном разделе.

Основные функции системы

Программная система для управления кулинарными рецептами и автоматизации формирования списка продуктов должна предоставлять пользователю следующие возможности:

- регистрация и аутентификация: создание учётной записи с обязательными полями (имя, фамилия, никнейм, адрес электронной почты, пароль); вход и выход из системы; восстановление и смена пароля;

- работа с профилем: изменение имени, загрузка и удаление аватара, управление подписками и избранными рецептами;

- публикация и управление рецептами (CRUD-операции):

- создание рецептов с обязательным заполнением всех полей (название, описание, ингредиенты с количеством, время приготовления, изображение, теги);

- редактирование и удаление собственных рецептов;

- просмотр рецептов других пользователей.

- работа с подписками: возможность подписки и отписки от других пользователей, формирование ленты публикаций подписанных авторов, сортировка рецептов по дате публикации;

- избранное: добавление и удаление рецептов в избранное; просмотр личного списка избранного;

- список покупок:

- добавление рецептов в корзину покупок;

- суммирование одинаковых ингредиентов из разных рецептов;

- удаление рецептов из списка покупок;

- скачивание агрегированного списка продуктов в формате .txt и .pdf.

- фильтрация по тегам: возможность выбора одного или нескольких тегов (логика «или»); фильтрация рецептов на главной странице, в профиле пользователя и в избранном;

- короткие ссылки на рецепты: генерация уникальной постоянной ссылки для каждого рецепта, которая не изменяется при редактировании;

- статические страницы: «О проекте» и «Технологии» (по умолчанию возвращают ошибку 404 при отключении).

Возможности пользователя

Программная система должна обеспечивать следующие функции для пользователя:

- регистрация и вход в систему: создание новой учётной записи, авторизация по логину и паролю, смена и восстановление пароля;

- работа с профилем: возможность редактировать личные данные, загружать и удалять аватар, просматривать список собственных рецептов, подписок, избранного и списка покупок;

- публикация и управление рецептами: создание новых рецептов с указанием всех обязательных полей (название, описание, ингредиенты, время приготовления, изображение, теги); редактирование и удаление собственных рецептов; просмотр рецептов других пользователей;

- подписки: возможность подписаться на автора рецепта; просмотр ленты публикаций подписанных авторов; отписка от автора;

- избранное: добавление рецептов в избранное; удаление рецептов из избранного; просмотр собственного списка избранного;

- список покупок: добавление рецептов в корзину покупок; удаление рецептов из корзины; автоматическое суммирование одинаковых ингредиентов; скачивание агрегированного списка покупок в формате .txt или .pdf;

- фильтрация и поиск: возможность фильтрации рецептов по тегам (один или несколько, принцип «или»); просмотр рецептов конкретного автора;

- короткие ссылки: получение уникальной постоянной ссылки на рецепт, которая не изменяется при редактировании;

- статические страницы: доступ к страницам «О проекте» и «Технологии» (при их активации).

Требования к показателям назначения

Требования к показателям назначения настоящей разработки не предъявляются.

Требования к пользовательскому интерфейсу

Макет интерфейса главной станицы для авторизованного пользователя представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Интерфейс главной старницы авторизованного пользователя

Макет интерфейса главной станицы для неавторизованного пользователя представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Интерфейс главной старницы неавторизованного пользователя

Макет интерфейса регистрации представлен на рисунке 6.

Рисунок 6 – Интерфейс регистрации

Макет интерфейса авторизации представлен на рисунке 7.

Рисунок 7 – Интерфейс авторизации

Макет интерфейса карточки рецепта представлен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Интерфейс карточки рецепта

Макет интерфейса просмотра рецепта для авторизованного пользователя представлен на рисунке 9.

Рисунок 9 – Интерфейс просмотра рецепта для авторизованного пользователя

Макет интерфейса просмотра рецепта для неавторизованного пользователя представлен на рисунке 10.

Рисунок 10 – Интерфейс просмотра рецепта для неавторизованного пользователя

Макет интерфейса старницы 404 представлен на рисунке 11.

Рисунок 11 – Интерфейс страницы 404

Макет интерфейса просмотра подписок представлен на рисунке 12.

Рисунок 12 – Интерфейс просмотра подписок

Макет интерфейса просмотра избранного представлен на рисунке 13.

Рисунок 13 – Интерфейс просмотра избранного

Макет интерфейса создания рецепта представлен на рисунке 14.

Рисунок 14 – Интерфейс создания рецепта

Макет интерфейса редактирования рецепта представлен на рисунке 15.

Рисунок 15 – Интерфейс редактирования рецепта

Макет интерфейса изменения пароля представлен на рисунке 16.

Рисунок 15 – Интерфейс изменения пароля

Макет интерфейса изменения аватара пользователя представлен на рисунке 16.

Рисунок 16 – Интерфейс изменения аватара пользователя

Требования к видам обеспечения

В данном подразделе содержатся требования к видам обеспечения результата настоящей разработки.

Требования к математическому обеспечению

Результат данной разработки должен обеспечивать корректность вычислений и обработки данных в следующих случаях:

- при формировании списка покупок система должна суммировать одинаковые ингредиенты из разных рецептов (например, сахар 5 г + сахар 10 г = сахар 15 г);

- при валидации вводимых данных должны контролироваться положительные числовые значения (время приготовления, количество ингредиентов);

- при работе с пагинацией рецептов необходимо учитывать количество элементов на странице (по умолчанию 6 рецептов на главной странице);

- при генерации короткой ссылки для рецепта система должна формировать уникальный идентификатор, неизменный при редактировании рецепта.

Требования к информационному обеспечению

В данном пункте содержатся требования к информационному обеспечению результата настоящей разработки.

Требования к форматам хранения данных

- данные пользователей, рецептов, ингредиентов и тегов должны храниться в реляционной базе данных PostgreSQL;

- изображения (рецептов и аватаров) должны храниться в файловой системе или в совместимом хранилище (S3);

- список покупок должен выгружаться в формате .txt и .pdf.

Требования к лингвистическому обеспечению

- пользовательский интерфейс и документация должны быть выполнены на русском языке;

- допускается использование английского языка в технической документации и коде программного продукта.

Требования к метрологическому обеспечению

Специальные требования к метрологическому обеспечению настоящей разработки не предъявляются.

Требования к техническому обеспечению

К вычислительной технике в рамках настоящей разработки предъявляются следующие минимальные требования:

- процессор с тактовой частотой не менее 2.0 ГГц;

- оперативная память объёмом не менее 4 ГБ;

- операционная система: Windows 10/11, Linux, macOS;

- разрешение экрана: не менее 1280×720 пикселей.

Требования к надежности

Надежное функционирование программы должно быть выполнено с учетом требований, которые приведены ниже:

- организация бесперебойного питания технических средств;

- осуществления контроля входных данных.

Требования к безопасности

Реализуемые решения должны соответствовать нормам электро- и пожаробезопасности в соответствии с требованиями законадательства РФ.

В части требований к информационной безопасности, результат настоящей разработки не должен классифицироваться как информационная система обработки персональных данных.

Требования к патентной чистоте

Настоящая разработка не должна использовать результаты интеллектуальной деятельности, обремененные правами третьих лиц. В разработке может быть использовано свободное программное обеспечение, предоставляемое по лицензии GPL.

Требования к перспективам развития

Дальнейшее развитие программного продукта может включать реализацию следующих функций:

- расширение возможностей списка покупок (экспорт в форматы Excel, CSV);

- внедрение персонализированных рекомендаций рецептов;

- интеграция с мобильным приложением;

- реализация системы комментариев и рейтингов к рецептам;

- добавление возможности формирования недельного плана питания.

Состав и содержание работ

В рамках настоящей разработки должны быть выполнены следующие работы:

- постановка задачи;

- анализ предметной области, постановка расширенного технического задания;

- настройка рабочего окружения;

- проектирование;

- реализация программного кода;

- тестирование и отладка полученного кода;

- подготовка отчетной документации;

- подготовка к сдаче и сдача промежуточной аттестации.

Порядок разработки

В рамках разработки программного продукта в соответствии с настоящим документом необходимо выполнить перечень работ в соответствии с этапами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1 – Этапы проведения работ в рамках настоящей разработки

| № этапа | Наименование этапа | Длительность | Состав работ | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | 2 недели | В ходе работ должно быть разработано и утверждено техническое задание | Техническое задание |
| 2 | Настройка рабочего окружения | 1 неделя | Подготовка и настройка рабочего окружения | Рабочее место, подготовленное к написанию кода |
| 3 | Проектирование | 4 недели | Разработка и утверждение структур программного обеспечения | Разработанная и утвержденная структура программного обеспечения |
| 4 | Программная реализация | 4 месяца | Написание кода программы и физическая реализация БД, которые отвечают требованиям, представленным в техническом задании | Программа, соответствующая всем требованиям, предъявляемым в техническом задании |
| 5 | Подготовка сопроводительной документации | 2 недели | Написание руководства пользователя | Руководство пользователя |
| 6 | Приемо-сдаточные испытания | 1 неделя | Сдача результатов работ комиссии, проведение испытаний результатов разработки и занесение результатов в ведомость | Оценка в ведомости |

Требования к документированию

Состав программной документации должен включать в себя:

техническое задание, которое должно содержать требования к разработке проекта, его цель, задачи, информацию об исполнителях и заказчиках, сроки и назначении, включает в себя описание предметной области проекта, основные определения и требования к результатам работы, порядку их сдачи и приёмки;

руководство пользователя, которое должно содержать описание функций программы.

Все вышеперечисленные документы должны быть написаны с учетом требований:

СТП ВятГУ 101−2004;

ГОСТ 34.602−2020.